# 实现步骤指南

说明每一步的完成标准，以及更适合由 ChatGPT 还是 Codex 完成

# 1. 分工原则

| 角色 | 更适合完成的工作 |
| --- | --- |
| ChatGPT | 需求拆解、架构设计、提示词设计、目标质量规则、评估标准、周报结构、验收标准和复杂设计决策。 |
| Codex | 项目脚手架、代码实现、数据库迁移、API、前端页面、测试、重构、修 bug 和端到端联调。 |
| 用户本人 | 确认长期发展方向、提供真实反馈、判断目标是否有帮助、决定 MVP 是否继续扩展。 |

推荐工作方式：先让 ChatGPT 明确“做什么”和“怎么算完成”，再让 Codex 按明确验收标准写代码。不要把模糊需求直接交给 Codex。

# 2. 实现阶段总览

| 阶段 | 主要目标 | 主责 |
| --- | --- | --- |
| 阶段 0 | 确定 MVP 范围和用户画像。 | ChatGPT + 用户 |
| 阶段 1 | 建立项目目录和基础技术框架。 | Codex |
| 阶段 2 | 实现数据库和核心数据模型。 | Codex |
| 阶段 3 | 实现工作日策略和今日目标接口。 | Codex |
| 阶段 4 | 实现每日目标生成提示词和结构化输出。 | ChatGPT + Codex |
| 阶段 5 | 实现前端页面 MVP。 | Codex |
| 阶段 6 | 实现在线反馈修正目标。 | ChatGPT + Codex |
| 阶段 7 | 实现难度调节和偏好记忆。 | ChatGPT + Codex |
| 阶段 8 | 实现周五周报生成。 | ChatGPT + Codex |
| 阶段 9 | 实现评估、测试和首周试运行。 | ChatGPT + Codex + 用户 |

# 3. 阶段 0：确定 MVP 范围和用户画像

主责：ChatGPT + 用户。

明确长期发展方向，例如提升 Agent 系统设计能力、做出个人可长期使用的工作目标 Agent。

明确第一版只做工作日每日目标、在线目标修正、每日固定反馈和周五周报。

明确第一版不做登录、多用户、日历接入、Jira 接入、GitHub 接入和自动通知。

完成标准：

写出 user_profile 的初始内容。

写出 MVP 功能清单和不做清单。

写出每日目标输出格式和周报输出格式。

# 4. 阶段 1：建立项目目录和基础框架

主责：Codex。ChatGPT 可以先提供目录指南和技术栈建议。

创建 frontend/、backend/、prompts/、evals/、data/、docs/、scripts/、tests/ 等目录。

搭建前后端启动方式，保证本地可运行。

配置基础环境变量和本地数据库路径。

完成标准：

本地能启动前端页面。

本地能启动后端服务。

前端能请求一个健康检查接口。

目录结构和项目目录指南保持一致。

# 5. 阶段 2：实现数据库和核心数据模型

主责：Codex。ChatGPT 负责审查字段是否满足产品闭环。

实现 user_profile、daily_goals、goal_versions、daily_checkins、feedback_messages、ability_state、weekly_reports。

为 daily_goals 和 daily_checkins 增加 date、week_id、is_workday 等字段。

保证目标版本可以追踪同一天目标被修改的历史。

完成标准：

可以创建并读取用户画像。

可以保存今日目标和多个目标版本。

可以保存每日固定反馈和在线反馈消息。

可以按 week_id 查询周一至周五记录。

核心数据库读写有基本单元测试。

# 6. 阶段 3：实现工作日策略和今日目标接口

主责：Codex。

实现 is_workday(date) 逻辑，默认周一至周五为工作日。

实现 GET /api/today-goal。

工作日返回或生成今日目标；周末返回“不生成新的每日工作目标”。

完成标准：

周一至周五请求接口时返回 is_workday=true。

周六周日请求接口时返回 is_workday=false。

同一天重复请求不会重复创建多个 active goal。

接口测试覆盖工作日、周末和已有目标三种情况。

# 7. 阶段 4：实现每日目标生成

主责：ChatGPT 设计提示词和输出 schema，Codex 集成到后端。

ChatGPT 设计 Goal Generator prompt、结构化输出 schema 和 Goal Critic 规则。

Codex 实现调用 LLM、解析结构化输出、保存 goal_versions 的逻辑。

目标必须包含主目标、原因、完成标准、预计耗时、难度、最低版本、进阶挑战和今天不要做什么。

完成标准：

无用户历史时，能基于 user_profile 生成合理目标。

有最近记录时，能延续近期方向。

目标不是泛泛的“继续学习/继续完善”，而是可验证成果。

生成结果能通过 Goal Critic 检查。

# 8. 阶段 5：实现前端页面 MVP

主责：Codex。

实现今日目标显示框。

实现三个固定输入框：今天目标完成情况、用户感觉的目标难度、明天希望工作方向。

实现目标调整对话框。

实现周报生成区域和周报展示框。

完成标准：

页面打开能显示今日目标或周末提示。

用户能提交每日固定反馈。

用户能在对话框提交目标调整意见。

周五提交反馈后周报按钮可用。

# 9. 阶段 6：实现每日固定反馈提交

主责：Codex 实现接口和存储，ChatGPT 设计完成情况解析规则。

实现 POST /api/checkin。

保存 completion_text、felt_difficulty、tomorrow_direction。

解析完成情况，尽量提取完成率、完成项、未完成项和卡点。

提交后更新 ability_state。

完成标准：

提交后数据库能看到 daily_checkin 记录。

felt_difficulty 能影响 current_difficulty。

tomorrow_direction 为空时不报错。

周五提交后 can_generate_weekly_report 返回 true。

# 10. 阶段 7：实现在线反馈修正目标

主责：ChatGPT 设计 Feedback Interpreter 和 Goal Revision prompt，Codex 实现接口、页面和版本保存。

实现 POST /api/goal-feedback。

把用户反馈解析为当日约束、短期偏好、长期偏好或目标质量问题。

根据反馈生成新版今日目标。

保存 feedback_messages 和新的 goal_versions。

完成标准：

用户说“目标太大”时，新目标范围明显缩小。

用户说“今天只有 40 分钟”时，预计耗时和完成标准同步降低。

用户说“更想写代码”时，目标类型能合理转向实现型任务。

同一天多次修正能保留版本历史。

# 11. 阶段 8：实现难度调节和偏好记忆

主责：ChatGPT 设计规则，Codex 实现计算和测试。

根据完成情况、用户感觉难度、在线反馈频率和修正类型更新能力状态。

维护 current_difficulty、recent_completion_rate、preferred_goal_type_weights 等字段。

区分当日约束、短期偏好和长期偏好。

完成标准：

连续完成度高且难度适中时，后续目标略微加难。

连续完成度低且用户感觉偏难时，后续目标自动变小。

用户多次反馈“太虚”后，后续目标更强调可交付物。

难度更新有 reason 字段，能解释为什么变化。

# 12. 阶段 9：实现周五周报生成

主责：ChatGPT 设计周报提示词和审查规则，Codex 实现按钮、接口、聚合和保存。

实现 POST /api/weekly-report/generate。

按 week_id 聚合周一至周五目标、完成反馈和目标调整记录。

按固定三段结构生成简短周报。

保存 weekly_reports，并提取 next_week_focus 供下周目标生成。

完成标准：

周报包含“本周完成工作”“下周工作计划及重点”“一周工作总结及感悟”。

本周完成工作不按日期流水账。

下周计划必须描述要达成的目标，而不是只写要做的活儿。

每个 bullet 是简短一句话。

周报不会把未完成事项写成已完成。

# 13. 阶段 10：实现评估与首周试运行

主责：ChatGPT 设计评估标准，Codex 实现基础统计，用户本人负责真实使用。

实现目标完成率、目标修正率、周报生成率、目标难度变化等基础统计。

准备 10-20 条模拟输入，测试目标生成和周报生成质量。

连续使用一周，记录每天是否愿意执行目标。

完成标准：

至少完成 5 个工作日的真实 check-in。

周五能生成一份可直接复制的周报。

至少有一次在线目标修正，并被系统记录为后续偏好。

完成一次评估复盘，判断系统是否帮助减少规划负担。

# 14. 推荐任务交付模板

把任务交给 Codex 时，建议使用固定模板，避免只给一句“帮我实现”。

任务目标：
实现 xxx 功能。

上下文：
该功能属于 Adaptive Daily Goal Agent，当前需要支持 xxx。

输入/输出：
输入字段：...
输出字段：...

验收标准：
1. ...
2. ...
3. ...

测试要求：
1. ...
2. ...

不要做：
1. 不要扩展到 xxx。
2. 不要修改与本任务无关的模块。

# 15. 第一周推荐开发计划

| 天数 | 建议完成内容 | 主责 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 天 | 确定 MVP、目录结构、数据模型和输出格式。 | ChatGPT + 用户 |
| 第 2 天 | 搭建项目、数据库和今日目标接口。 | Codex |
| 第 3 天 | 实现前端页面和每日固定反馈表单。 | Codex |
| 第 4 天 | 实现在线反馈修正和目标版本管理。 | ChatGPT + Codex |
| 第 5 天 | 实现周报生成按钮、周报接口和周报保存。 | ChatGPT + Codex |
| 第 6-7 天 | 不生成工作目标，只修 bug、整理文档或查看周报。 | 用户 + Codex |

# 16. 何时让 ChatGPT 介入，何时让 Codex 介入

当问题是“这个功能应该怎么设计”“这个提示词是否稳定”“目标质量怎么判断”时，用 ChatGPT。

当问题是“把这个接口写出来”“修这个测试”“重构这个目录”时，用 Codex。

当 Codex 产出的目标或周报不符合预期时，先让 ChatGPT 修正规则和提示词，再让 Codex 落地。

当你已经能用自然语言说清楚验收标准时，再交给 Codex 实现。